**内蒙古兴安银铅冶炼有限公司**

**职工宿舍卫生间给排水及防水维修工程招标书**

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司职工宿舍卫生间给排水及防水维修工程进行公开招标。

一、工程名称：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司职工宿舍卫生间给排水及防水工程。

二、工程概况：

1、全部八间卫生间的给排水管路更换。

2、卫生间棚顶铝扣板吊顶及普通灯具安装。

3、卫生间地面需要做部分防水。

4、蹲便恢复正常使用及排水箱安装。

5、蹲便盆两侧砌砖并贴瓷砖。

6、地漏管道施工与防水处理。

7、所有管道及地面拆装。

8、洗脸池脱落瓷砖恢复。

申请人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

三、报价

1、比价报价为申请人完成本工程全部工程提出的各项支付金额的总和。

2、本次比价为固定总价形式，申请人所报总价在合同实施期间不因价格政策、市场因素、工程量等任何因素而变动。

四、付款方式：实行对公账户拨款，不支持个人账户付款。工程完工后支付90%，10%质保金，无质量问题，质保金两年之后付清。给排水质保期为两年，质保期内如非人为原因损坏，施工方实行无条件免费上门维修和更换。

此次报价中为工程全部完工价格，包含材料费、人工费、运输费、发票税金等所有费用。

五、竣工验收：材料进厂后，第一时间进行材料检验，包括国标件、合格证、材料质量要求等。如有不合格材料，拒绝使用，所有因材料质量问题产生的费用全部由施工方承担。工程完工后，工程质量必须达到国家质量检验评定标准和相关职能部门的行业标准，经双方验收合格签字后交付使用。

六、工程施工时间：材料入厂后20个工作日内工程完工。

七、招标文件发放时间：每天上午8：00-11:00，下午2:00-5:00。

八、投标截止时间：2021年6月3日。

九、投标地点：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司

 地 址：赤峰市克什克腾旗煤电化基地冶炼小区

邮 编：025350

电 话：13947650887

电子邮箱：xayqxj@163.com

联系人：孙先生

十、开标地点：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司